|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Глава района  Н.В. Каверин | Утверждаю:  Председатель комитета администрации  Третьяковского района по образованию  М.Г. Рыжкова |

Приложение

к приказу комитета по образованию № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_.2020г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке образовательных учреждений**

**Третьяковского района к новому 2020-2021 учебному году**

**(9 школ, 3 филиала школ , 1 доу, 5 филиалов доу, 1 учреждение допобразования**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Учреждения | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об  исполнении | Примечание |
| **Пожарная безопасность** | | | | | |
| Перезарядка первичных средств пожароту­шения | все ОУ | руководители ОУ  (завхозы) | до 01.09.20 |  | по заявке |
| Техническое обслуживание АПС | по договору | ООО «СВ-Стандарт» | до 01.09.20 |  | ежегодно |
| Контроль за состоянием путей эвакуации | все ОУ | руководители ОУ, завхозы | в течение все­го периода |  |  |
| Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и персонала учреждения образования | все ОУ | руководители ОУ | до 01.09.20 |  | инструктажи на рабочем месте |
| Проведение энергодиагностических испытаний в ОУ | Все ОУ | ООО «Сервис\_Энерго» | До 01.08.2020 |  | Получение технического отчета, Акта выполненных работ |
| **Санитарно-противоэпидемические мероприятия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции** | | | | | |
| Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | - холодильники ( краевые средства)  -посуда в ОУ | руководители ОУ | 3-4 квартал | по перечню |  |
| Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции | Осуществление контроля за исполнением НПА Роспотребнадзора.  Обеспечение дезсредствами и средствами индивидуальной защиты органов дыхания на постоянной основе  Соблюдение мероприятий дезинфекции | комитет по образованию  руководители ОУ | весь период |  | С учетом обновления информации, распоряжений, приказов, Указов и иных НПА федерального, краевого, муниципального уровней. |
| Выборочный ремонт систем канализации и водоснабжения | -филиал «Росинка»  -«Садовая СОШ» капитальный ремонт кровли, обеденный зал, пищеблок. | руководители ОУ, завхозы | до 10.08.2020  до 25.08.2020 |  |  |
| Выборочный ремонт систем отопления. котельные. | -МБДОУ «Детский сад  «Сол­нышко»- капремонт отопления  - филиал «Детский сад «Сказка»- выборочный ремонт отопления.  - МКОУ «Корболихинская СОШ»- выборочный ремонт отопления, промывка системы отопления.  - филиал Шипунихинская СОШ – промывка системы отопления.  - ревизия оборудования котельных школ и детских садов:  1.МКОУ Первокаменская СОШ»  2. филиал Первомайская СОШ  3.Филиал Михайловская СОШ .  КАИП- 20.  ( ремонт наружных теплосетей)  4.МКОУ «Новоалейская СОШ»- промывка системы отопления  5. филиал детский сад «Тополек»  6.филиал детский сад «Росинка» | подрядчики, руководители ОУ, завхозы  подрядчик | 2 – 3 квартал |  |  |
| Ремонт систем электро­снабжения. | - филиал «Детский сад «Родни­чок».  - ДОЛ «Черемушки» в столовой | руководители ОУ | 1-3 квартал |  |  |
| Ревизия счетчиков тепла | Д.с. «Колокольчик» | «Взлет-Алтай сервис» | 3 кв. |  |  |
| Организация горячего питания | все ОУ (все пищеблоки рабо­тают на сырье) | руководители ОУ | до 01.09.2020 | с 01.09 и  весь учебный год |  |
| Текущий ремонт медицинских кабинетов | ОУ, где имеются помещения | руководители ОУ | до 10.08.2020 |  | лицензий нет. уч-ся и воспитанники ЛОУ обслуживаются фельдшерами ФАП по договору с ЦРБ |
| Прохождение медицинского осмотра персо­налом ОУ | В 12 школах и филиалах школ, ДОЛ «Черемуш­ки», учреждения доп. образования, дошкольные учреждения | руководители ОУ, начальники оздоровительных пришкольных ла­герей, загородных | май - август |  |  |
| Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным осо­бенностям учащихся. | Все ОУ (замена по классам, в рамках имеющейся ростовки) | комитет по обра­зованию, руково­дители ОУ | май - август |  | по заявкам ОУ |
| Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания поме­щений установленным требованиям | 13 школ и филиалов, 6 детских садов и филиалов, 1 учреждение доп.образования | руководители ОУ | июнь – август и в течение всего периода |  |  |
| **Антитеррористическая безопасность** | | | | | |
| Частичный ремонт ограждения | Филиал «Шипунихинская СОШ», «Третьяковская СОШ», «Садовая СОШ» | руководители ОУ | 3 квартал |  |  |
| Проверка работоспособности систем видеонаблюдения | Школы и филиалы школ, ДОЛ «Черемушки» | руководители ОУ |  |  |  |
| Проверка работоспособности вывода на «пульт - 01» | Все ОУ | руководители ОУ | 3-4 кв. |  |  |
| Организация охраны | все ОУ | руководители ОУ | в теч. всего периода | + | дежурный адми­нистратор, де­журный учитель, дежурная тех­ничка, сторож |
| Дооснащение ОУ телефонами с определителем номера | телефонная связь с ОВД, ЕДДС имеется во всех ОУ | руководители ОУ | весь период |  | по тел.: 02,21-6-21 |
| Подготовка паспорта безопасности ДОЛ «Черемушки» | Комитет по образованию | Председатель комитета | до 02.07 |  |  |
| **Ремонтные работы** | | | | | |
| Проведение капитального ремонта: |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет**  1МБДОУ «Детский сад  «Сол­нышко»- капремонт отопления  2. филиал «Детский сад «Сказка»- выборочный ремонт отопления.  3. МКОУ «Корболихинская СОШ»- выборочный ремонт отопления  4. филиал «Росинка» канализация, вода.  5. МКОУ «Садовая СОШ» капитальный ремонт кровли, обеденный зал, пищеблок.  6.МКОУ «Екатерининская СОШ»- устройство пандуса, установка спортивной площадки.  **КАИП-2020**  1.МКОУ «Новоалейская СОШ» (пластиковые окна)  2.филиал Михайловская СОШ –ремонт наружных тепловых сетей | руководители ОУ | до 10.08 |  |  |
| Проведение текущего ремонта | все ОУ района,  ДОЛ «Черемушки» | руководители ОУ | до 10.08.2020  до 08.06.2020 |  | привлечение средств спонсоров |
| **Выполнение других мероприятий** | | | | | |
| Калибровка тахографов школьных автобусов в связи с истечением срока | МКОУ "Екатерининская СОШ»  МКОУ «Садовая СОШ»  ССОШ №1 | руководитель ОУ | август |  |  |
| Проведение процедуры приемки ОУ районной комиссией совместно с ТУ Роспотребнадзора по Третьяковскому району, ГУ МЧС России по Ал­тайскому краю и ОП по Третьяковскому району | Муниципальная межведомственная комиссия | комитет по образованию/ | август |  | Постановление администрации района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении долж­ностных лиц, ответственных за противопо­жарное состояние образовательного учре­ждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | все ОУ | руководители ОУ | до 01.09 |  | обновить необ­ходимую доку­ментацию на 2020-2021 уч.год |
| Проведение занятий по курсу ОБЖ - без­опасность дорожного движения | во всех ОУ | преподаватели  ОБЖ, ПДД | в течение учебного года, летней оздо­ровительной кампании |  |  |
| Проведение занятий по курсу ОБЖ - проти­вопожарная безопасность | во всех ОУ | преподаватели ОБЖ, ПДД | в течение учебного, летней оздо­ровительной кампании |  |  |
| Организация работы по приобретению учебников | во всех СОШ | руководители, библиотекари ОУ,  комитет по образованию | до 28.08.20 |  | с учетом внебюджетных средств  договора с издательством на покупку учебников |
| Проведение приемки ОУ муниципальной комиссией | все ОУ | Рыжкова М.Г. | август |  | Постановление  № \_\_\_\_\_\_\_  От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |
| Разработка планов ОУ по профилактике распространения коронавирусной инфекции | все ОУ | руководители ОУ,  комитет по образованию | до 01.09.2020 |  | С учетом обновления информации, распоряжений, приказов, Указов и иных НПА федерального, краевого, муниципального уровней. |
| Предоставление Актов приемки ОУ к новому учебному году в Министерство образования и науки Алтайского края | все ОУ | Рыжкова М.Г. | до 12.09 |  |  |
| Подготовка отчета в МО по итогам приемки ОУ района |  | Рыжкова М.Г.  Жолнерова И.Н. | до 15.08.2020 |  |  |